附件

国家海洋督察反馈意见（问题编号16、24、47、50、59）

整改工作完成情况

| 问题编号 | 问题类型 | 反馈问题 | 整改目标 | 整改措施 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号16 | 海域使用审批不规范，监管不到位海域使用审批不规范，监管不到位 | 2012年以来，台州市通过审批方式化整为零的2个区块6个项目。一是，年产80万只大中型客货车气压盘式制动器生产线建设项目（2013B33108102696，27.3219公顷）、年产I50万台机油冷却器总成生产线建设项目（2013B33108102709，31.9452公顷）。二是，临海市红脚岩区域农业围垦用海牧澜西兰花种植园项目（2015B33108202768，35.4799公顷）、临海市红脚岩区域农业围垦用海渔业休闲园项目（2015B33108202750，36.2675公顷）、临海市红脚岩区域农业围垦用海牧澜工厂化养殖基地项目（2015B33108202773，33.254公顷）、临海市红脚岩区域农业围垦用海工厂化精品养殖区项目（2015B33108202749，32.078公顷） | 规范用海项目的审批管理，杜绝“化整为零、分散审批”现象。 | 1．项目投资主管部门加强项目立项审查，坚决杜绝用海项目“化整为零、分散审批”现象。 2.市、县（市、区）海洋行政主管部门严格按照海域法规定进行审核报批，坚决杜绝项目用海“化整为零、分散审批”的现象。 3.开展调查，提出处理意见，符合追责情形的，依法依规追责。 | 已完成，未发生新增化整为零、分散审批现象。完成并已提交海洋督察问责调查报告。 |
| 编号24 | 海域使用审批不规范、监管不到位 | 2012年以来，台州市在海洋功能区划范围内不依法办理海域使用手续，直接办理土地手续的项目共有67个，142.4公顷。分别为：（1）台州瑞进机械有限公司玉国用2015第00172号；（2）玉环天润航空机械制造有限公司玉国用2015第00204号；（3）玉环先锋汽车零部件有限公司玉国用2015第00220号；（4）玉环县高杰机械厂玉国用2015第00792号；（5）玉环华科设备制造有限公司玉国用2015第00873号；（6）台州长利汽车零部件有限公司玉国用2015第00877号；（7）台州市巨业机械有限公司玉国用2015第00885号；（8）玉环恒鑫机械有限公司玉国用2015第00900号；（9）浙江国林机械有限公司玉国用2015第01047号；（10）台州兴岛机械制造有限公司玉国用2015第01320号；（11）玉环索具有限公司玉国用2015第03841号；（12）台州超环机械有限公司玉国用2015第03992号；（13）玉环县普天单向器有限公司玉国用2015第01481号；（14）玉环县联谊机械有限公司玉国用2015第04259号；（15）浙江荣迈汽车零部件有限公司玉国用2015第04391号；（16）台州立众泵业制造有限公司玉国用2016第00548号；（17）玉环县宏达眼镜有限公司玉国用2016第00977号；（18）玉环县宏达眼镜有限公司玉国用2016第00975号；（19）玉环县爱德龙电动工具有限公司玉国用2016第01005号；（20）浙江和日摇臂有限公司玉国用2016第01028号；（21）浙江皇冠实业有限公司玉国用2015第01108号；（22）浙江康泰铜业有限公司玉国用2016第01348号；（23）玉环鑫基阀门有限公司玉国用2016第01354号；（24）台州犇鼎机械有限公司玉国用2016第01807号；（25）玉环晶科能源有限公司浙（2016）玉环县不动产权第0000105号；（26）台州冠泰机械有限公司浙（2017）玉环县不动产权第0002375号；（27）玉环县合力制泵厂浙（2017）玉环县不动产权第0002508号；（28）玉环涌高数控机床厂浙（2017）玉环县不动产权第0002713号；（29）环锐凯动力制造有限公司浙（2017）玉环县不动产权第0002775号；（30）玉环亨来福机械有限公司浙（2017）玉环县不动产权第0003754号；（31）玉环县春晖车桥有限公司浙（2017）玉环县不动产权第004349号；（32）浙江汇丰汽配制造有限公司浙（2017）玉环市不动产权第0009872号；（33）玉环工业物资有限公司浙（2017）玉环市不动产权第0010379号；（34）玉环创融实业投资有限公司浙（2017）玉环市不动产权第0011481号；（35）玉环创融实业投资有限公司浙（2017）玉环县不动产权第0011482号；（36）浙江益新机械制造有限公司浙（2017）玉环市不动产权第0013638号；（37）台州红地新能源有限公司玉国用2016第032023号；（38）玉环县晶科电力有限公司玉国用2016第01703号；（39）台州市水处理发展有限公司划拨决定书编号3310062017A1006；（40）玉环海洋经济开发投资有限公司划拨决定书编号3310212015A10003；（41）玉环海洋经济开发投资有限公司划拨决定书编号3310212015A10002；（42）玉环海洋经济开发投资有限公司划拨决定书编号3310212015A1004；（43）玉环海洋经济开发投资有限公司划拨决定书编号3310212015A10005；（44）玉环海洋经济开发投资有限公司划拨决定书编号3310212015A10006；（45）玉环海洋经济开发投资有限公司划拨决定书编号3310212015A10014；（46）玉环海洋经济开发投资有限公司划拨决定书编号3310212015A10015；（47）玉环海洋经济开发投资有限公司划拨决定书编号3310212015A10017；（48）玉环海洋经济开发投资有限公司划拨决定书编号3310212015A10023；（49）玉环海洋经济开发投资有限公司划拨决定书编号3310212015A10026；（50）玉环海洋经济开发投资有限公司划拨决定书编号3310212015A10027；（51）玉环海洋经济开发投资有限公司划拨决定书编号3310212015A10028；（52）玉环海洋经济开发投资有限公司划拨决定书编号3310212015A10030；（53）玉环海洋经济开发投资有限公司划拨决定书编号3310212015A10039；（54）玉环海洋经济开发投资有限公司划拨决定书编号3310212015A10016；（55）玉环海洋经济开发投资有限公司划拨决定书编号3310212015A10020；（56）玉环海洋经济开发投资有限公司划拨决定书编号3310212015A10021；（57）玉环海洋经济开发投资有限公司划拨决定书编号3310212015A10022；（58）玉环海洋经济开发投资有限公司划拨决定书编号3310212015A10023；（59）玉环海洋经济开发投资有限公司划拨决定书编号3310212015A10039；（60）玉环海洋经济开发投资有限公司划拨决定书编号3310212015A05810；（61）玉环海洋经济开发投资有限公司划拨决定书编号3310212015A10066；（62）玉环海洋经济开发投资有限公司划拨决定书编号3310212015A10012；（63）玉环海洋经济开发投资有限公司划拨决定书编号3310212015A10037；（64）玉环海洋经济开发投资有限公司划拨决定书编号3310212015A10040；（65）玉环工业物资有限公司出让合同号3310212017A21020；（66）玉环江宏机械有限公司出让合同号3310212017A21037；（67）浙江利中汽车底盘件有限公司出让合同号3310212017A21036。浙江玉环经济开发区管理委员会违规将漩门三期垦区内200余公顷海域以土地租赁形式出租给3家不同公司开展太阳能光伏发电和农业种植。 | 严格按照依法划定的海岸线进行海域和土地权属管理，杜绝类似情况再次发生。 | 1.对纳入海域管理区域内项目用海，严格按照《海域使用管理法》《浙江省海域使用管理条例》等相关法律法规管理。 2.按照不动产统一登记要求，依法发放不动产权证书。 3.在下一轮海洋功能区划修编时，按照“多规合一”的要求，进一步做好海洋功能区划与土地利用总体规划的衔接。陆海分界线向海一侧，严格执行海域使用管理的法律法规，办理用海审批手续。 | 已完成。 1.已经停止在海洋功能区划范围内不依法办理海域使用手续、直接办理土地手续行为，对纳入海域管理区域内项目用海，严格按照《海域使用管理法》《浙江省海域使用管理条例》等相关法律法规管理。 2.已经按照要求依法依法发放不动产权证书，未发生新增直接办理土地手续的情况。 3.已着手启动编制国土空间规划，该规划将做好海洋功能区划与土地利用总体规划的衔接，海域部分将严格执行海域使用管理的法律法规，办理用海审批手续。 |
| 编号47 | 海洋生态环境保护存在薄弱环节 | 浙江省9个国家级海洋保护区中，大部分没有设立专门保护机构，仅南麂列岛保护区有独立管理机构和人员编制。 | 建立健全海洋保护区监管机构，加大监管力度。 | 宁波市、温州市、舟山市、台州市政府根据《自然保护区条例》和《海洋特别保护区管理办法》要求，设立专门的国家级海洋保护区保护机构，落实人员编制，加强海洋保护区管理。 | 已完成。玉环国家海洋公园管理处，已获玉环市编办批复设立，并已落实2个事业和3个编外人员编制。 |
| 编号50 | 海洋生态环境保护存在薄弱环节 | 台州玉环国家级海洋公园适度利用区、生态与资源恢复区内存在473.22公顷养殖未办理海域使用手续。 | 严格执行海域使用管理法，规范养殖用海行为，加强监管，促进海洋生态环境保护。 | 1.全面核查玉环国家级海洋公园内养殖面积、养殖主体、发证情况。 2.对不符合玉环国家级海洋公园管理要求的，一律予以取缔；对不符合养殖水域滩涂规划的养殖行为，一律予以取缔。 3对合规的养殖主体和面积，依法核发海域使用权证。 4.加强对海洋公园的管理，严格落实各项规章制度；加强执法巡查力度，发现问题及时处置。 | 已完成。 1.2018年9月完成玉环国家级海洋公园内养殖面积、养殖主体、发证情况的核查工作。 2.对不符合台州玉环国家级海洋公园管理要求和不符合养殖水域滩涂规划的养殖行为的养殖行为，已于2018年5月底前中央环保督察整改工作期间取缔完毕。 3.国家级海洋公园内养殖用海共22宗，已全部完成海域使用权证核发。 4．一月至六月，对海洋公园的巡查共39次。确定专人加强对披山省级特别保护区的巡查。 |
| 编号59 | 海洋生态环境保护存在薄弱环节 | 玉环国家级海洋公园分布各类陆源入海污染源8个，分别为：（1）后岙村直排口；（2）火车村直排口；（3）鸡山码头直排口；（4）小火车直排口；（5）海山乡养殖1；（6）海山乡养殖2；（7）海山乡养殖3；（8）海山乡养殖4。台州凯迪污水处理厂排污管道用海未批先建。 | 建立入海污染源清单，完成非法及设置不合理入海排污口和养殖污染整治工作。 | 1.2018年7月底前开展全面核查，进一步明确8个污染源位置，组织对污染源成因进行核查，通过采样监测分析进行性质鉴定，制定“一口一策”方案。 2.2018年12月底前开展后岙村、火车村、鸡山码头、小火车等直排口集中整治，2019年5月底前完成入海直排口整治工作。 3.2018年5月底前，出台围塘养殖尾水治理和监测方案；定期开展水质监测，因地制宜开展围塘养殖尾水治理示范试点，实现养殖尾水处理后排放，2019年6月底前完成海山乡海水围塘养殖场尾水治理工作。 4.推广生态化围塘养殖模式。指导养殖单位开展池塘立体混养，水循环利用，推广使用人工配合饲料，持续改善养殖水域水环境。 5.2019年6月底前组织整治验收，视情况开展采样抽测及复查，确保整治成效。 6.严格按照海域使用管理法律法规，依法查处违法用海行为。并依照相关法律法规规定，补办排污管道用海手续。 | 已完成。 1.针对鸡山四个入海污染源，制订整治方案，后岙、小火车、大火车、鸡山码头4个直排口已全部完成整治。 2.经核查，海山乡四个养殖直排口有一个为养殖进水口，目前四个点位均已设置养殖尾水非直排处理设施。 3.《玉环市养殖尾水治理方案》、《玉环市养殖尾水水质监测方案》已编制完成并发布；15个尾水治理省级示范点已全部完成尾水治理设施建设工作，截止2018年11月底，全市乐清湾103家海水围塘已完成生物滤坝、生态浮床、增氧设备等三项尾水处理设施建设；2019年4月底，已完成养殖尾水治理既定目标任务。2019年5月27日，玉环市落实中央环保督察乐清湾海水养殖问题整改，通过验收评审。目前已完成申报报结销号工作。 4. 市水产推广站多次安排技术人员赴各乡镇指导养殖单位进行生态化围塘养殖模式的推广。 5. 凯迪污水处理厂用海于6月28日经临海市人民政府批准，并换发不动产权证书。 |