关于征求《关于进一步加强工业用地批后监管的通知（征求意见稿）》意见的公告

为优化要素资源市场化配置，进一步完善工业用地批后监管工作，促进工业经济转型升级，根据市政府要求，我局牵头起草了《关于进一步加强工业用地批后监管的通知（征求意见稿）》，现予公告并征求意见。如有不同意见需反映的，各单位和个人可于30日内提出意见，并以电子邮件、信函、传真等方式向我局（台州市自然资源和规划局自然资源开发利用处，电子邮箱：tztdlyc@163.com，联系电话：0576-88513621）提出异议，单位反映情况要加盖公章，个人反映情况要签署真实姓名，并留下真实的联系电话、地址、邮编。

台州市自然资源和规划局

2022年8月11日

关于进一步加强工业用地批后监管的通知

（征求意见稿）

为进一步加强工业用地批后监管，促进工业项目及时投产、提高土地投入产出效益、消除工业用地闲置浪费，根据《国务院关于促进节约集约用地的通知》（国发〔2008〕3号）、《关于加强土地出让管理工作的通知》（浙政办发〔2015〕130号）、《台州市深化一般企业投资项目“最多跑一次”改革实施方案的通知》（台政办发〔2018〕22号）等文件精神，现就进一步加强我市工业用地批后监管工作通知如下：

一、监管范围和内容

工业用地批后监管是指工业用地从批准供地到项目达产期间，依照国有建设用地使用权出让合同和项目建设协议，对工业用地使用权人土地开发利用达产情况进行监督管理。

监管内容为土地出让金等费用缴纳，土地开发利用，开竣工、容积率、投资强度、非生产性用房面积等出让合同履约情况；投达产、投资强度、亩均税收、能耗标准、排放标准等项目建设协议履约情况；以及其他需要列入监管的事项。

- 职责分工

项目所在地县（市、区）政府是工业用地批后管理第一责任人，各县（市、区）政府指定主体单位与项目业主签订项目建设协议，建立项目进度动态管理制度和项目跟踪管理台账，监管土地使用者按约定投资建设，调查处置未按合同履约项目。

发改部门负责对工业项目投资额、投资强度等执行情况进行监督管理；负责在“标准地”出让前确定工业项目固定资产投资强度标准，在“标准地”竣工验收时，对固定资产投资强度是否达到出让合同约定标准进行验收认定。

自然资源部门负责对工业项目用地位置、面积、用途等履约情况进行监督管理；对项目用地总建筑面积、建筑占地面积、容积率、建筑密度、绿地率等规划控制指标执行情况进行监督管理；负责《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》的核发和建设项目规划批后管理、建设工程竣工规划核实工作；跟踪检查土地开发利用情况，组织查处闲置土地。

建设部门负责牵头工业项目建筑工程联合竣工验收，负责工程项目施工许可，工程质量、安全监督，建设监理，督促工业项目工程建设项目各方依法履行验收职责。

经信部门负责对工业项目产业政策执行情况，按时开、竣工情况进行监督管理；“标准地”投产后，在约定期限内，由经信部门牵头，会同环保、税务等部门，对能耗标准、环境标准、亩均税收等指标进行达产复核，根据复核结果确定“标准地”是否通过达产验收。

招商部门负责核实项目是否达到招商合同约定，对于未达到招商合同约定的项目，提请县（市、区）政府收回招商奖励。

各相关职能部门要全程参与工业用地管理，严格按照各自职责，各司其职，密切配合，确保工业项目顺利实施。

三、监管措施

（一）落实批后公示制度

工业用地出让合同签订后，申报项目动工前，土地使用权人应在宗地现场显著位置设置建设工程与用地信息公示牌。公示牌内容应包括用地单位、项目名称、土地四至、土地用途、土地面积、建筑容积率、建筑密度、约定开工日期、约定竣工日期、监管机构、举报电话等建设工程规划与用地信息，以接受社会监督。

（二）完善提示预警制度

各责任部门应实行部门联动、加强动态巡查、实施跟踪管理、动态预警，做到临期前有提醒，违约后有告知。

- 对于出让合同约定的缴款时间前5日尚未缴纳土地出让价款的项目，县（市、区）税务部门应提示受让人及时缴纳土地出让价款，并在土地出让价款缴纳后的10 个工作日内将价款支付情况及相关凭证推送给自然资源主管部门，由自然资源主管部门录入监测监管系统。

- 土地使用权人应在项目开工、竣工时向县（市、区）政府指定主体单位提交《建设项目动工申报书》和《建设项目竣工申报书》，并将相应的建设工程施工许可证、现场照片、竣工材料等提供给自然资源主管部门，以便及时将相关信息上传监测监管系统。

- 对于出让合同约定的开竣工时间到期前30日尚未开竣工的项目，县（市、区）自然资源主管部门应根据监测监管系统的预警提醒，在系统中提取《开工提醒书》或《竣工提醒书》，提醒土地使用权人按期开工或竣工，同时提示其违约风险及违约处理等事宜。对于依法批准延期的，县（市、区）自然资源主管部门应及时在监测监管系统中更新信息，并按照新的开、竣工时间进行监测监管。对于未按时开竣工构成违约的项目，县（市、区）自然资源主管部门应及时抄告县（市、区）政府指定主体单位、发改、经信等相关部门，各相关部门应采取有力措施，督促土地使用者加快开竣工，确保工业项目顺利推进。

- 县（市、区）经信部门应在项目建设协议约定的达产时间到期前一年向土地使用权人发出达产提示，提醒其按时达产，同时提示违约风险及违约处理等事宜。对距离约定的达产时间到期前3个月仍未提出达产申请的土地使用权人，发出违约预警，并及时抄告自然资源、发改等相关部门。

（三）加强用地批后巡查

县（市、区）自然资源主管部门要将在约定开竣工时间、实际开竣工时间等重点时段到场巡查和日常定期巡查相结合，在开发建设过程中，对项目建设情况进行现场核查，获取同一角度、不同时期全景照片，并在《建设项目用地跟踪管理卡》上做好记录。核查记录及时上传监测监管系统，对巡查中发现的违规违约开发建设问题，要及时抄告相关部门予以制止，并督促限期整改。

（四）严格开竣工延期管理

土地使用权人不能按期开竣工的，应按照出让合同约定提前30日向县（市、区）政府指定主体单位提出延期开竣工申请。原则上开竣工延期不超过一次，延期时间不超过一年。批准开工时间延期时，其竣工时间也作相应顺延，顺延竣工的不追究违约责任。

如土地使用人再次要求延期的，由县（市、区）政府指定主体单位对违约原因进行调查，并由相关责任单位确认，提交县（市、区）政府专题会议集体讨论决定是否批准开竣工延期。

（五）严格竣工达产履约监管

出让合同中需明确项目开竣工时间、容积率、固定资产投资强度等内容，作为竣工验收依据。项目竣工验收时由发改部门牵头会同相关部门按照出让合同约定组织项目综合验收。

项目建设协议中需明确项目产业、投资强度、建设开发周期、投产达产周期、亩均税收标准、能耗标准、环境标准等内容，作为达产验收的依据。项目达产验收时，由经信部门牵头会同相关部门按照项目建设协议组织验收，进行达产复核。对未通过达产复核且在规定期限内整改不到位的，严格按照投资建设协议约定执行。

发改部门应加快搭建工业项目全生命周期管理平台，将招商协议、投产时间、达产标准、履约承诺、违约惩戒措施均上传至平台，展示项目“招引—落地—建设—投产—运行”全流程，从用途配置、开发强度、经济效益等维度对项目进行全面监测评估，实时动态掌握项目开发建设情况和利用情况。对日常巡查和复核验收中发现的用地单位违规违约开发建设行为，各相关部门应按照部门职责进行查处，形成执法合力。经信部门应将工业用地履约情况嵌入到亩均效益评价中，根据综合评价结果，实施用地、用电、用能、用水、信贷资金等资源要素差别化配置。

（六）严肃追究违约责任

- 未经审批开竣工延期的，由自然资源主管部门追究土地使用权人的违约责任，按合同约定的违约金标准收缴违约金。

因政府原因或不可抗力造成开竣工延期的，经县（市、区）政府认定后可免予追究土地使用权人违约责任。县（市、区）政府应责令责任单位限期消除政府原因，情节严重的，严肃追究相关单位和人员责任。

政府原因或不可抗力包括以下几类：

（1）因未按照国有建设用地使用权有偿使用合同或者划拨决定书约定、规定的期限、条件将土地交付给国有建设用地使用权人，致使项目不具备动工开发条件的；

（2）因土地利用总体规划、城乡规划依法修改，造成国有建设用地使用权人不能按照国有建设用地使用权有偿使用合同或者划拨决定书约定、规定的用途、规划和建设条件开发的；

（3）因国家出台相关政策，需要对约定、规定的规划和建设条件进行修改的；

（4）因处置土地上相关群众信访事项等无法动工开发的；

（5）因军事管制、文物保护等无法动工开发的；

（6）政府、政府有关部门的其他行为。

（7）因自然灾害等不可抗力导致无法开工的。

2. 未按时开工构成土地闲置的，由自然资源主管部门按照处置程序，依法下达《闲置土地认定书》、《征缴土地闲置费决定书》或《收回国有建设用地使用权决定书》，并及时公开闲置土地认定信息。对认定为土地使用者自身原因构成闲置1 年（含）以上，2年以下的土地，要及时按照土地出让金的20%征缴土地闲置费；对闲置满2年的，要依法收回国有建设用地使用权。闲置土地使用权人逾期不申请行政复议、不提起行政诉讼，也不履行相关义务的，自然资源主管部门应向法院申请强制执行。

3. 县（市、区）政府应将土地使用权以及地上建（构）筑物处置等事后监管措施纳入项目建设协议管理，明确约定对未通过竣工综合验收且在一年内整改不到位的工业用地，属地政府可行使优先回购权，按原出让价格（按比例扣除乙方已实际使用年限的土地出让金，并扣除此前已兑现的优惠政策）返还土地出让金，地上建筑物按自然资源和规划部门委托有资质的评估机构根据重置成本价确定的价格予以补偿,设备等其他投入由受让人自行处置。工业“标准地”项目在达产验收通过前不得以任何形式分割、转让（包括股权或投资份额转让）或出租土地使用权及其建筑物，不得分宗登记。

4. 不动产登记部门应加强对工业“标准地”的审查与监管，在不动产权证中记注开、竣工时间、开发建设期限、投产初始运行期限和限制转让、出租、抵押等条件信息。对发生逾期开、竣工，逾期未办理达产复核或未通过达产复核验收的工业“标准地”，不动产登记部门不得办理变更登记、转移登记，已经抵押的地块抵押到期后不得再次办理抵押登记。受让地块建设用地使用权及其地上建筑物限制转让出租期间，土地受让人抵押地块建设用地使用权及其地上建筑物的，须经县（市、区）政府指定主体单位同意。

四、工作保障

一、加强诚信体系建设。“标准地”牵头部门应建立“标准地”项目全过程信用档案，对企业投资工业项目“标准地”的承诺行为信息和履约情况进行征集、记录、评价和应用，通过省市公用信用信息平台依法查询和公示，并作为企业享受差别化优惠政策的重要参考。自然资源主管部门可同时依托自然资源部、浙江省土地市场动态监测与监管系统、中国土地市场网等平台，将存在欠缴土地出让金、闲置土地、囤地炒地以及不履行土地使用合同行为的，计入诚信档案，通过信用信息归集、更新、修复、共享、等级评定和黑名单发布以及奖惩联动等工作，做好土地市场诚信体系建设管理工作。

二、加强制度运行监督。各县（市、区）应认真落实工业项目批后监管有关要求，进一步细化工作措施，健全完善制度，确保将监管落到实处。市级自然资源主管部门结合土地利用日常工作和专项检查工作，定期对工业项目批后监管实施情况进行抽查，并将检查情况抄送各县(市、区)政府、台州湾新区管委会。

本意见自年月日开始施行。

2022年8月11日