附件

国家海洋督察反馈意见（问题编号8、21、45、53、61、64、67、74、84、86）整改工作完成情况

| 问题编号 | 问题类型 | 反馈问题 | 整改目标 | 整改措施 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号8 | 严管严控围填海政策法规规划落实不到位 | 2012年以来，台州市15个项目在海域使用金没有足额缴纳的情况下办理了用海确权手续。截至海洋督察进驻时（1）至（9）共9个项目仍未缴纳海域使用金8061.4万元。 | 严格执行国家海域使用金征收的规定。 | 1.（1）至（9）共9个项目未缴纳海域使用金共计8061.4044万元，已于2018年2月9日足额收缴入库。 2.严格执行国家海域使用金征收的规定。 3.加强海域使用金征收管理的监督检查，杜绝类似情况再次发生。 | 已完成。临海9个项目未缴纳海域使用金共8061.4044万元，已于2018年2月9日足额收缴入库。 |
| 编号21 | 海域使用审批不规范、监管不到位 | 2012年以来，台州市有6个用海项目护坡被界定为透水构筑物，面积16.53公顷。 | 严格执行《海域使用分类》和《海籍调查规范》的要求。 | 1.按要求停止执行《浙江省海洋与渔业局关于废止浙江省海域使用面积界定暂行办法的通知》（浙海渔管﹝2010﹞52号）与国家用海类型界定不相符的条款。 2.严格执行《海域使用分类》和《海籍调查规程》等国家和省有关技术规范。 3.加强项目用海审查、审核，加强海域使用论证，规范用海类型鉴定。 | 已全面严格执行国家、省最新有关规定及《海域使用分类》和《海籍调查规程》技术规范要求，切实加强项目用海审查审核，规范用海类型界定。 |
| 编号45 | 海域使用审批不规范、监管不到位 | 玉环漩门三期围垦工程形成非法围海事实后一直未被立案查处。 | 严格执法，规范执法，杜绝类似情况再次发生。 | 1.对非法围海行为开展调查，并于2018年12月底前立案查处。 2.落实属地责任，加大执法巡查力度，提高执法巡查频率，坚决遏制、严厉打击违法违规围填海行为。 3.开展调查，提出处理意见，符合追责情形的，依法依规追责。 | 已完成。1.玉环漩门三期围垦工程案件已结案； 2.组织执法人员对漩门三期围垦区域进行定期巡查，一月至三月共完成巡查6次。 |
| 编号53 | 海洋生态环境保护存在薄弱环节 | 浙江省大陈岛保护和整治修复项目，2012年项目，已完成但未验收，预算执行率72%。 | 2018年12月底前完成验收。 | 1.加强项目督促检查。 2.在2018年底前完成项目验收。 | 已完成。2018年12月26日，通过了浙江省自然资源厅委托组织的竣工验收。 |
| 编号61 | 海洋生态环境保护存在薄弱环节 | 《水污染防治行动计划》要求，长三角地区近岸海域汇水区域城镇污水处理设施应于2016年底前全面达到一级A排放标准。但浙江省2016年4月出台的《浙江省水污染防治行动计划》则将这项工作完成时限推迟到2017年底。截至督察组进驻时，全省近岸海域汇水区域尚有15个城镇污水处理厂未完成一级A提标改造。此外，《浙江省水污染防治行动计划》中未体现“在重点海湾、海洋自然保护区的核心区及缓冲区、海洋特别保护区的重点保护区及预留区、重点河口区域、重要滨海湿地区域、重要砂质岸线及沙源保护海域、特殊保护海岛及重要渔业海域禁止实施围填海”的管控要求。 | 2018年9月底前，余下1座（玉环沙门污水处理厂）完成一级A提标改造，基本实现出水达到一级A排放标准。 | 1.加快调试投运。对已实施提标改造的 1座污水处理厂，加快设备调试运行。2018年9月底前，玉环沙门污水处理厂出水达到一级A标准。 2.强化长效管理。加强已建污水处理厂的运营管理及纳管工业企业等重点排水户的日常监管，对存在影响污水处理厂正常运行的违法行为，依法严厉查处，确保污水处理厂安全运行、稳定达标。 3.严格目标考核。严格实施国家《水污染防治行动计划》，将污水处理厂提标改造整改任务作为年度考核重要内容，实行现场检查和季度通报，全面解决污水处理厂水质提升行动中的各项问题。 | 已完成。城镇污水处理厂已全部完成一级A提标改造工作，且已实现稳定达标排放。 |
| 编号64 | 海洋生态环境保护存在薄弱环节 | 城镇污水处理厂已全部完成一级A提标改造工作，且已实现稳定达标排放。 | 加快提标改造和建设投运，强化长效监管。 | 1.2017年12月底前，已完成玉环沙门污水处理厂一级A提标改造工程建设。 2.进一步加强污水厂提标改造完成后的运行调试，2018年6月底，玉环沙门污水处理厂经第三方检测，已于6月26日出具检测报告，出水水质已稳定达到一级A排放标准。 3.提升绿化等附属景观工程建设；加快建设资料台账整理完善工作，加强污水厂的运行管理，确保长期稳定达标排放。 | 已完成。2018年7月底，已完成稳定达到一级A排放标准；2018年10月，完成玉环沙门污水处理厂一级A提标改造工程整治验收工作。 |
| 编号67 | 其他问题 | 2012年以来，台州市3宗案件未见非税收入一般缴款书或汇总缴款书。 | 规范罚没款收缴工作。 | 1.全面自查，并于2018年12月底前整改完成。 2.严格按照海洋行政处罚文书格式和罚没款缴款财务规定，办理处罚案件的缴款手续，杜绝类似情况发生。 3.加强执法人员业务培训，提高业务素质。 | 已完成。1.严格按照海洋行政处罚文书格式和罚没款缴款财务规定，对不规范的案卷重新进行了整理； 2.组织全市海洋执法人员进行了业务培训和案卷评审提高业务素质，杜绝类似情况发生。 |
| 编号74 | 其他问题 | 2012年以来，台州市13个填海项目未落实海洋环境跟踪监测。 | 落实海洋环境跟踪监测要求，杜绝类似情况发生。 | 1.组织开展温岭东海塘6宗用海海洋环境影响回顾性评价，制定海洋环境跟踪监测计划，督促建设单位落实跟踪监测措施； 2.加强未开工项目的监督管理，严格按照环评报告要求做好海洋环境跟踪监测工作。 3.加强项目的事中事后监管。 | 已完成。13个项目包括6个温岭东海塘项目，7个出让方案。温岭东海塘6个填海项目完成了环境影响回顾性评价报告的专家审查，制订了海洋环境跟踪监测计划，已完成委托监测相关工作。 |
| 编号84 | 其他问题 | 2012年以来，台州市18个填海项目未落实生态补偿。 | 督促落实生态补偿要求，杜绝类似情况再次发生。 | 1.组织开展11宗填海项目海洋环境影响回顾性评价，明确生态补偿金额； 2.临海、温岭市政府、集聚区管委会责成海域使用权人落实海洋生态补偿要求，已签订海洋生态补偿协议未实施的，按照协议抓紧实施；未签订海洋生态补偿协议的，2018年12月底前签订协议并督促尽快落实到位。 3.对7宗出让方案在完成出让后按海洋工程建设项目监管要求监督落实生态补偿措施。 | 已完成。组织开展填海项目海洋环境影响回顾性评价，签订海洋生态补偿协议并已经缴纳完成生态补偿金。 |
| 编号86 | 其他问题 | 省级及部分沿海市县国家海域使用动态监视监测体系建设滞后。 | 健全市县两级海域使用动态监视监测工作体系，建立海洋空间资源监测评估长效机制，提升海洋空间资源综合监管能力。 | 1.县级海域动态监管能力建设项目已于2018年月通过自验收，并报国家海洋主管部门备案。 2.建立完善海域动态监视监测工作体系，明确职责分工，加强力量配备和经费保障，确保业务正常运行。 3.进一步发挥市县两级海域使用动态监视监测体系的支撑作用，构建海域、海岛、海岸线等海洋空间资源常态化监视监测。 | 已完成。1. 县级海域动态监管能力建设项目已完成； 2.台州市海域动态监视监测工作机制已完成； 3. 海域、海岛、海岸线等海洋空间资源常态化监视监测长效机制已完成。 |